Canevas d’un dossier de demande d’autorisation de travaux en concession
Objet : Aide à l’élaboration des dossiers sans étude d’impact et qui ne relèvent pas d’un niveau autorisation IOTA, pour des travaux relatifs à la construction des ouvrages de la concession, ou qui modifient la géométrie, le niveau de sûreté, la fonctionnalité d’un ouvrage de la concession, ou pour tous les autres travaux qui relèvent des missions du concessionnaire (entretien, réparation,etc.) .
Version du document	Date du document
Version 7, prise en compte du décret du 11 août 2020 et du changement de nomenclature IOTA	13/10/2021

En application de l’article L 521-1 code de l’énergie, les travaux dans le périmètre des concessions :
- visant à l’exécution du contrat de concession, relatifs à la construction, la modification des ouvrages de la concession ou les travaux d’entretien et autres travaux, qui sont soumis à évaluation environnementale, ou qui modifient la géométrie, le niveau de sûreté, la fonctionnalité d’un ouvrage de la concession, ou qui ontun impact sur le milieu aquatique (relevant du niveau déclaration ou autorisation de la nomenclature IOTA)
- ou bien menés par un tiers autre que le concessionnaire, qui modifient la géométrie, le niveau de sûreté ou la fonctionnalité d’un ouvrage de la concession.
nécessitent un dossier et sont instruits selon les procédures indiquées aux articles R 521-31 ou 38, 39, 40 du code de l’énergie selon les cas et donnent lieu à autorisation préfectorale explicite, sauf dans le cas prévu au 3ème alinéa du R 521-38 ( travaux non soumis à évaluation environnementale, relevant de la déclaration de la nomenclature IOTA et ne modifiant pas la géométrie, le niveau de sûreté ou la fonctionnalité des ouvrages) où un silence du préfet deux mois après dépôt du dossier déclaré complet vaut autorisation tacite. Lorsque ces travaux ont un impact sur le milieu aquatique, l’autorisation prise en application du code de l’énergie vaut autorisation au titre de l’article L. 214-1 du code de l’environnement. Elle doit respecter les règles de fond prévues au titre Ier du livre II du code de l’environnement.
La directive cadre sur l’eau exige l’atteinte du bon état général des eaux et demande de veiller à la non-dégradation de la qualité des eaux. Elle impose ainsi que les ouvrages ou activités ayant un impact sur les milieux aquatiques soient conçus et gérés dans le respect des équilibres et des différents usages de l’eau.
Au titre de la protection des milieux aquatiques, l’analyse de la nomenclature IOTA permet de vérifier si un dossier de travaux est nécessaire, lorsque par ailleurs le projet d’exécution de travaux n’est pas soumis à évaluation environnementale, ne modifie pas la géométrie, le niveau de sûreté ou la fonctionnalité d’un ouvrage de la concession : en dessous des seuils de déclaration, un dossier ne sera pas nécessaire. Elle permet de définir la nécessité et le contenu de la pièce relative à l’évaluation des incidences. Enfin, elle permet de définir la procédure d’instruction, qui sera plus courte dans le cadre de travaux relevant du niveau déclaratif, et qui dans le cas de travaux relevant du niveau de l’autorisation nécessitera une participation du public, sans préjudice des éventuelles procédures nécessaires au titre d’autres réglementations que le code de l’énergie.

Au titre de la sécurité des ouvrages hydrauliques, les travaux suivants doivent notamment faire l’objet d’un dossier (qu’ils relèvent du génie-civil, de l’hydromécanique, du contrôle-commande) :
- nouvelle installation ou nouvel ouvrage sur concession existante, modifications importantes d’un barrage ou d’un autre ouvrage de la concession ;
- travaux lourds d’entretien, de maintenance, ou travaux de réparation, si présence d’enjeux de sûreté, en phase provisoire ou phase définitive, éventuellement en lien avec l’EDD de l’ouvrage lorsqu’elle existe.
Cette liste n’est pas exhaustive. En cas de doute, vous êtes invités à vous rapprocher du service instructeur pour éviter tout risque de mauvaise décision.
Le présent document constitue un canevas pour vous aider dans l’élaboration des dossiers de demande d’autorisation et d’approbation de travaux en concession en application des articles R521-31, 38, 39, 40 du code de l’énergie, pour des travaux ne nécessitant pas d’étude d’impact, et qui répondent au moins à l’un des cas suivants :
- travaux de construction d’ouvrages de la concession sans enjeux sur le milieu aquatique ;
- travaux de modification d’ouvrages de la concession, modifiant la géométrie, le niveau de sûreté ou la fonctionnalité d’un ouvrage de la concession, sans enjeux pour le milieu aquatique ;
- travaux comportant des enjeux pour les milieux aquatiques relevant du niveau déclaration IOTA.
Le présent canevas développe plus particulièrement les types de travaux suivants relevant d’un niveau déclaratif (hors travaux d’urgence ou autorisés par des consignes existantes) :
- les curages et dragage de cours d’eau et canaux ;
- les vidanges, abaissements partiels de retenues, ou chasses ;
- les travaux dans le lit mineur de cours d’eau de nature à détruire les frayères ou zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés ou batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau de nature à détruire les frayères de brochet ;
- les travaux de modification des profils en long ou en travers du lit mineur de cours d’eau ;
- les travaux de remblais en zone humide ;
- les travaux de restauration de milieux aquatiques qui combinent une ou plusieurs des opérations/travaux listés ci-dessus ;
Pour ces rubriques, les effets sur le milieu aquatique, les dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales ont été détaillés. Pour d’autres rubriques concernées, il conviendra d’effectuer l’analyse des effets sur le milieu et de se référer aux arrêtés ministériels existants rappelés.
Le présent canevas est structuré en deux documents. Le document A doit être complété systématiquement, et le document B (évaluation des incidences sur le milieu aquatique) uniquement lorsque les travaux relèvent de rubriques de la nomenclature IOTA au niveau déclaration (art R214-1 du code de l’environnement). Les éléments rédigés doivent être proportionnés à l’ampleur des travaux et aux enjeux environnementaux. Lorsque les travaux présentent un caractère régulier (cas des travaux d’entretien de type curage-vidange), une demande pluriannuelle sur la durée du titre est à privilégier.
Le présent canevas ne s’applique pas pour les travaux qui relèvent d’une ou plusieurs rubriques de la nomenclature IOTA (art R214-1 du code de l’environnement) sous le régime d’autorisation. Pour ces travaux, une autorisation au titre du code de l’énergie est également nécessaire et vaut autorisation loi sur l’eau. Dans ce cas, le contenu du dossier comportera le document A, tandis que le document B sera remplacé par l’étude d’incidence environnementale prévue à l’article R181-14 du code de l’environnement, qui devra être proportionnée aux enjeux. Le présent canevas ne s’applique pas dans le cas où une étude d’impact est requise. Il ne se substitue pas aux autres autorisations éventuellement nécessaires, qui sont listées dans la partie 6, et pour lesquelles le concessionnaire devra procéder auprès du service instructeur aux demandes nécessaires, indépendamment de la présente demande, et obtenir les autorisations nécessaires.
Le présent dossier est à adresser au service eau hydroélectricité, nature (SEHN), pôle police de l’eau et hydroélectricité (PPEH) : à l’adresse peh.ehn.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr, et en cas de demande du pôle, par courrier à l’attention du pôle, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 69 453 LYON CEDEX 06.
Le service instructeur de la DREAL se réserve le droit de demander des compléments au dossier déposé. Les travaux ne pourront être engagés que :
- pour les dossiers nécessitant une autorisation explicite dans les cas précités : lorsque l’autorisation de travaux, sous forme d’arrêté préfectoral, vous aura été notifiée.
- pour les dossiers relevant de la possibilité de l’autorisation tacite du préfet :
- soit au bout de deux mois suivant le dépôt du dossier si le dossier a été jugé complet par le service instructeur sans nécessité de demande de compléments, :
- soit au bout de deux mois suivant le dépôt du dossier complété et jugé recevable par le service instructeur.
Le service instructeur précisera alors dans le courrier actant la complétude et recevabilité du dossier que les travaux peuvent être commencés à ce délai ou bien indiquera que des prescriptions complémentaires seront prescrites par arrêté, dans l’intervalle.
Il est rappelé qu’il appartient au concessionnaire d’anticiper le dépôt du dossier de demande d’autorisation et d’approbation de travaux en concession par rapport à la date prévisionnelle des travaux. Le délai d’anticipation devra être proportionné aux incidences des travaux sur la sécurité, la sûreté, le milieu aquatique, les usages à l’aval et à la nature des travaux (cas des travaux de modification de biens de retour) qui peuvent imposer des consultations d’autres services de l’État, d’organismes et de collectivités, et nécessiter une demande de compléments, Sans remettre en question les délais cible d’instruction, il est ainsi recommandé un délai de 6 mois avant la date envisagée pour le commencement des travaux pour les dossiers ne relevant ni de l’évaluation environnementale, ni du silence vaut accord deux mois, et un délai de 3 à 4 mois pour les dossiers relevant du silence vaut accord.
Des contrôles lors des travaux sont susceptibles d’être réalisés par le service en charge du suivi des concessions, le service en charge du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques ou par l’Office Français de la Biodiversité, afin de vérifier le respect des prescriptions figurant dans l’arrêté d’autorisation.
Après autorisation des travaux, les modifications de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier d’exécution de travaux ou des prescriptions doivent être portées avant leur réalisation, à la connaissance du service de contrôle des concessions. Celui-ci indiquera, en lien avec le service en charge de la sécurité des ouvrages hydraulique, si la modification comporte un enjeu de sécurité ou sûreté des ouvrages hydrauliques ou un enjeu environnemental. En fonction des incidences des modifications, le service de contrôle des concessions précisera les modalités à suivre par le concessionnaire, et notamment s’il y a besoin du dépôt d’un nouveau dossier de travaux.
La dernière version à jour du dossier de travaux est disponible sur le site internet de la DREAL : http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/les-travaux-en-concession-a16922.html
Dans le cas où le concessionnaire estime que les travaux qu’il doit mener ne nécessitent pas d’autorisation de travaux, il doit néanmoins informer le service de contrôle de son intention de réaliser les travaux, et échanger avec lui sur la base d’une description des travaux envisagés, pour vérifier s’il y a besoin ou non d’un dossier.
Cet échange peut se faire, de préférence lors d’une revue ou déclaration annuelle des travaux planifiés si elle existe, sinon de manière ponctuelle, avec un délai suffisant pour permettre, le cas échéant, le montage d’un dossier de travaux et son instruction dans le cas où un dossier s’avérerait finalement nécessaire.

DOCUMENT A
Notice technique et réglementaire
À compléter pour tous travaux
# Identification du pétitionnaire
## Maître d’ouvrage
Raison sociale : XXX
Service en charge du dossier : XXX
Adresse : XXX
Code SIREN : XXX
Code NAF : XXX

Nom et qualité du responsable du dossier : XXX
courriel : XXX
téléphone : XXX
## Maître d’œuvre (si connu)
Raison sociale :XXX
Adresse : XXX
Code SIREN : XXX
Code NAF : XXX

Nom responsable chantier :XXX
courriel : XXX
téléphone :XXX
## Qualification de la maîtrise d’œuvre (cas des travaux avec enjeu sûreté)
Agrément de la maîtrise d’œuvre (respect des dispositions des articles R.521-34 du code de l’énergie et R.214-120 du code de l’environnement) (le cas échéant) :
XXX
Références de l’arrêté ministériel portant agrément du maître d’œuvre, conformément aux dispositions des articles R.214-129 à R.214-132 du code de l’environnement (le cas échéant) :
XXX
# Localisation du projet
Concessions concernées par les travaux :
XXX
Ouvrages concernés par les travaux (et références SIOUH) :
XXX
Communes concernées par les travaux (y compris accès) :
XXX
Autres commune(s) impactée(s) par les travaux ou leurs effets (le cas échéant) :
XXX
Références cadastrales de la zone de travaux (à remplir lorsque les travaux et installations provisoires touchent d’autres parcelles que celles où sont situés les ouvrages) :
Commune	Section	Parcelle(s)	Partie des travaux concernées (ex : accès, base de vie)	Dans le périmètre de la concession ? Si hors concession, indiquer les références du propriétaire et si son autorisation est obtenue

NOTA : dans le cas où une partie des travaux se déroule hors concession et nécessite une autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau (pour la partie hors concession) ou une déclaration loi sur l’eau, il convient :
- de poser la question de l’intégration dans le domaine concédé des terrains extérieurs où se déroulent les travaux, auquel cas il y aura une seule autorisation au titre du code de l’énergie mais avec nécessité de maîtrise foncière et de régularisation à terme du bornage
- que le concessionnaire dépose une déclaration ou une autorisation environnementale auprès du service en charge de la police de l’eau (DDT ou DREAL).
Exemple : création d’une piste nécessitant un remblaiement au niveau d’une berge avec un tronçon situé en partie hors domaine concédé.
# Description des travaux
## Objet des travaux et résumé non technique
Objet des travaux :
XXX

Objectifs et justification des travaux au regard de l’exécution du cahier des charges (maintien-rétablissement du bon état, adaptation réglementaire, construction d’ouvrages prévus au cahier des charges, etc) et au regard des enjeux liés à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques
XXX

Résumé non technique des travaux :
XXX
## Description détaillée des ouvrages créés, modifiés, ou des travaux
Le dossier doit décrire les travaux avec précision, y compris les travaux préparatoires et, le cas échéant, ceux de remise en état.
Description des travaux :
XXX
Diagnostic des ouvrages concernés par les travaux (le cas échéant) :
Lorsque les travaux présentent un enjeu fort en matière de sûreté, un diagnostic est nécessaire, notamment d’un point de vue technique, afin d’apprécier la pertinence des travaux proposés. Ce diagnostic peut s’appuyer sur l’étude de dangers des ouvrages concernés, conformément à l’article R.521-31 du code de l’énergie.
XXX
Dispositions de détail pour assurer les rétablissements prévus des voies de communication et d’écoulement des eaux (le cas échéant) :
XXX
Programme de première mise en eau et/ou de requalification des ouvrages (le cas échéant) :
XXX
Bilan énergétique (en cas de turbinage du débit réservé ou d’augmentation de puissance) :
XXX
Dispositions prévues pour la remise en état :
Préciser les mesures prises pour remettre en état le site après travaux, notamment :
- enlever tous les dépôts de matériaux, combler les bassins de décantation, araser les merlons, retirer les batardeaux, démonter les passages à gué, griffer après des passages répétés d’engins ;
- revégétaliser les berges (ne concerne pas les système d’endiguement, les remblais mis en charge, les barrages latériaux) ;
- procéder à la reconstitution des faciès d’écoulement et des habitats aquatiques, à la recréation de zones de frayère le cas échéant : restaurer la granulométrie et la géométrie initiales du lit (gabarit), sans modification ni approfondissement, rétablir l’écoulement dans son bras d’origine, restaurer un chenal d’étiage ;
- remettre les matériaux curés dans le cours d’eau ;
- retirer des matériaux de carrière apportés pour les besoins du chantier ;
- supprimer les voies d’accès provisoires.
XXX
## Interactions avec le milieu aquatique
Cette partie vise à décrire les opérations préparatoires, durant les travaux et lors de la remise en état qui font potentiellement l’objet des rubriques de la nomenclature IOTA dans la partie 5, ou qui ont une incidence sur le milieu aquatique.

Il convient de décrire notamment :
 -les opérations d’accès à la zone de travaux : travaux réalisés depuis la berge, passage d’engin dans le cours d’eau, remblais en lit mineur ou lit majeur pour passage à gué, busage de cours d’eau pour réalisation de passage à gué, abattage d’arbres dans ripisylve ;
- les opérations de préparation et d’isolement de la zone de travaux : isolement et mise à sec du cours d’eau, mise en place d’une dérivation temporaire, réalisation d’un curage à la pelle mécanique, vidange préalable, pose de batardeaux constitués de matériaux du lit ou des berges, réalisation d’une base de vie, d’une plate-forme de stationnement des engins ;
- les éventuels prélèvements et rejets tels que : réalisation de béton avec prélèvement d’eau in situ, nettoyage du matériel souillé, etc.

En cas de modification du profil en long/travers, il convient de montrer que l’ouvrage ne fera pas obstacle à l’écoulement des crues : section d’écoulement suffisante et supérieure à celle de l’ouvrage en amont, transparence en cas de crues sans détournement de l’écoulement ni aggravation significative des vitesses et hauteurs d’eau ; absence de réduction de zones d’expansion de crues en lit majeur

Dans le cas particulier des travaux de curage, il convient :
- de décrire le mode opératoire et les moyens techniques sur chaque point de curage/rejet ; en cas de dépôt en berge pour reprise par les crues décrire la forme du cordon et ses dimensions
- d’indiquer la destination des matériaux extraits (remise au cours d’eau, gestion à terre). Si les matériaux ne sont pas remis au cours d’eau, indiquer leur devenir (valorisation en remblais ou en carrière, envoi dans une installation de traitement telle qu’un centre de transit de déchet ou une installation de stockage de déchets inertes) et les coordonnées du lieu de traitement, indiquer succinctement les raisons de la non remise au cours d’eau. La justification est à développer aux points 13 et 14.
XXX
## Dispositions temporaires d’exploitation des ouvrages en phase travaux
Décrire les adaptations éventuelles des conditions d’exploitation en phase préparatoire, durant les travaux et avant remise en service. Ces adaptations doivent permettre de garantir le maintien de la sûreté des ouvrages hydrauliques, la sécurité du chantier et la préservation de l’environnement.

Exemple : modalités de délivrance du débit réservé, mise en transparence de la prise d’eau, modalités de remise en service de l’ouvrage
XXX
## Planning et phasage des travaux, gestion du chantier
Indiquer dans cette partie le planning, les emplacements et le phasage des travaux préparatoires, des travaux de chantiers, de la remise en état et des mesures de suivi et d’accompagnement postérieures aux travaux.
Justifier que le planning et le phasage proposés permettent de garantir le maintien de la sûreté des ouvrages hydrauliques, la sécurité du chantier et la préservation de l’environnement.
XXX
Dans l’hypothèse où les travaux ne pourraient être menés à la période ciblée, leur mise en œuvre sera décalée à la même période de l’année suivante. Le concessionnaire s’engage alors à en informer le service des concessions par courrier, dès qu’il dispose de l’information de ce décalage. Il devra ensuite respecter les dispositions du présent dossier et informer les services listés p23, au plus tard quinze jours avant le début du chantier, du démarrage de l’opération et du phasage des travaux.

## Incidences du projet pour la sécurité des ouvrages hydrauliques
Objectif et/ou impact des travaux en matière de sûreté des ouvrages :
XXX
Objectif et/ou impact des travaux en matière de sécurité des biens et des personnes :
XXX
Analyse de risques liés aux travaux en phase chantier et définitive, éventuellement en lien avec l’EDD lorsqu’elle existe :
# Analyse du contexte réglementaire en lien avec l’application du cahier des charges et le milieu aquatique
## Code de l’énergie et actes divers
Articles du code de l’énergie visés par les travaux :
 R521-31  R521-38  R521-39  R521-40

Analyse de la possibilité de silence vaut accord (SVA) du préfet au bout de deux mois suivant le dépôt du dossier complet et régulier (au regard des critères justifié aux 4.2 et 4.3 ci-après)

 Le projet ne nécessite pas d’évaluation environnementale, ne modifie pas la géométrie, le niveau de sûreté, la fonctionnalité des ouvrages de la concession et relève du niveau déclaratif de la nomenclature IOTA : possibilité de SVA (uniquement dans le cas de certains travaux R521-38 et R521-39)

Justifier que la géométrie, le niveau de sûreté et la fonctionnalité des ouvrages ne sont pas modifiés :

XXX

 Sinon : Le projet ne relève pas de la possibilité de SVA et nécessitera une autorisation explicite préfectorale
Analyse de la nécessité d’un avenant au cahier des charges de la concession :
Le projet :
 nécessite
 ne nécessite pas
d’avenant à la convention et au cahier des charges de la concession.
Justifier :
XXX
Actes régissant une partie des travaux :
 Documents d’organisation ou consignes (préciser la date et l’objet, les dérogations éventuelles sollicitées) :
XXX
 Règlement d’eau (préciser la date et les articles concernés, les dérogations éventuelles sollicitées) :
XXX
 Arrêté préfectoral (préciser la date et l’objet) :
XXX
 En cas de demande de dérogation aux conditions de délivrance du débit réservé, préciser la date de l’arrêté ou article du cahier des charges ou du règlement d’eau et les conditions sollicitées :
XXX
## Étude d’impact et évaluation environnementale
Analyse de la nomenclature des études d’impact en situation de cas par cas :
Remplir le tableau ci-après si une rubrique est potentiellement concernée (cf. exemple).
Catégorie de projet	Nature du projet soumis à un examen au cas par cas	Caractéristique du projet	Le projet est-il soumis à examen au cas par cas ?
25. Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial	b) entretien d’un cours d’eau ou de canaux, le volume de sédiments extraits étant au cours d’une année : / - supérieur à 2 000 m³ / - inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur en sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau des seuils de référence S1	Extraction de 30 000 m³ de sédiments dont la teneur est inférieure aux seuils de référence S1	oui

Décision de l’autorité environnementale de ne pas soumettre le projet à étude d’impact (lorsqu’une décision « cas par cas » s’avère nécessaire selon le tableau ci-avant) :
Fournir la décision en pièce jointe.
Il est rappelé que le présent canevas n’est pas applicable pour les projets soumis à étude d’impact.
XXX
Modification ou extension de projets autorisés soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d’un examen « cas par cas » (le cas échéant) :
En application de l’article R.122-2 du code de l’environnement, les modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou « relevant d’un examen au cas par cas », qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l’environnement sont soumises à examen au cas par cas. Indiquer si les travaux ont été concernés par un cas par cas pour ce motif. Dans le cas où une décision de cas par cas était nécessaire, fournir la décision de l’Autorité Environnementale de ne pas soumettre à étude d’impact.
XXX
## Analogie avec la nomenclature IOTA
Compléter les deux colonnes relatives aux éléments descriptifs du projet et à l’application de la rubrique aux travaux.

Rubrique	Nature du projet (IOTA) ayant un impact sur le milieu aquatique et seuil déclaratif	Éléments descriptifs du projet (à compléter)	Mon projet est-il soumis ? (oui/non)	Arrêtés de prescriptions générales à respecter
1.1.1.0	Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits en eaux souterraines ou nappes d’accompagnement de cours d’eau (D)	Nature : / Nombre : / Profondeur :		Arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration
1.1.2.0	Prélèvements en eau souterraine, le volume total prélevé étant : / 2° Supérieur à 10 000 m3/ an mais inférieur à 200 000 m3/ an (D).	Volume annuel prélevé (m³/an) :		Arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration
1.2.1.0	Prélèvements dans un cours d’eau, ou dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : / 2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/ heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau (D).	Débit maximal prélevé par le projet : / Qp = m³/h / Débit d’étiage du cours d’eau : / QMNA5 = m³/s / Débit moyen du cours d’eau (module) / Q = m³/s
1.3.1.0	Prélèvement total d’eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l’article L. 211-2, ont prévu l’abaissement des seuils : / 2° Capacité inférieure à 8 m3/ h (D) ;
2.1.5.0	Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : / 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).	Surface du bassin versant interceptée :
2.2.1.0	Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets mentionnés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages mentionnés à la rubrique 2.1.1.0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant supérieure à 2 000 m3/ j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (D)	Débit maximal de rejet (m³/j) : / Débit moyen du cours d’eau (module) / Q = m³/s
2.2.3.0	Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets réglementés au titre des autres rubriques de la présente nomenclature ou de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9, le flux total de pollution, le cas échéant avant traitement, étant supérieur ou égal au niveau de référence R1 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (D)	Pour chaque paramètre (à indiquer) : / Flux : kg/j / Seuils flux AM 27/07/2006 : / R1 :		Arrêté du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration relevant de la rubrique 2.2.3.0 (1° b) / Arrêté du 9 août 2006 modifié relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments extraits de cours d’eau ou canaux
3.1.1.0	IOTA dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant : / 1° Un obstacle à l’écoulement des crues (A) ; / 2° Un obstacle à la continuité écologique : / b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (D).	Démontrer au point 4.2 que l’ouvrage ne constitue pas un obstacle à l’écoulement des crues / Différence de niveau, pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage : cm		Arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux IOTA soumis à autorisation ou à déclaration relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature
3.1.2.0	IOTA modifiant le profil en long ou le profil en travers du lit mineur ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : / 2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D).	Longueur du cours d’eau modifiée/impactée : m / En cas de dérivation : différence de linéaire avant/après : m		Arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux IOTA soumis à déclaration en application de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature
3.1.3.0	Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur : / 2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D).	Longueur du cours d’eau dont la luminosité est impactée : m		Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux IOTA soumis à déclaration en application de la rubrique 3.1.3.0 (2°) de la nomenclature
3.1.4.0	Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes : / 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).	Rive droite : longueur impactée : m / Rive gauche : longueur impactée : m / Longueur totale : m		Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux consolidations, traitements ou protections de berges soumis à déclaration en application de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature
3.1.5.0	Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet : / 1° Destruction de moins de 200 m2 de frayères (D) ;	Cours d’eau / classé en inventaire frayère : oui/non / comportant un enjeu particulier : réservoir biologique, APPB, zone Natura 2000 / Surface de frayère détruites ou emprise des travaux en lit mouillé : / S = m²		Arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux IOTA soumis à autorisation ou à déclaration en application de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature
3.2.1.0	Entretien de cours d’eau ou de canaux, le volume des sédiments extraits étant au cours d’une année : / 3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1 (D).	Démontrer au point 4.2 que les teneurs des sédiments sont inférieures aux seuils S1 / Volume de sédiments extraits : m³/an		Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments extraits de cours d’eau ou canaux / Arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d’entretien de cours d’eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature
3.2.2.0	IOTA dans le lit majeur d’un cours d’eau : / 2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D).	Surface soustraite : m²		Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature.
3.2.3.0	Plans d’eau, permanents ou non : / 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D) / Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présente rubrique les étendues d'eau réglementées au titre des rubriques 2.1.1.0., 2.1.5.0. et 3.2.5.0. de la présente nomenclature, ainsi que celles demeurant en lit mineur réglementées au titre de la rubrique 3.1.1.0. / Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique.	Superficie : ha / (rubrique non applicable aux retenues des barrages)
3.2.5.0.	Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus par l'article R. 214-112 (A). / Les modalités de vidange de ces ouvrages sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique.	Par convention : / Hauteur du barrage : H : m / (<10 m : D), (>10m : A) / Volume de la retenue : / V : m³ / (<5 000 000 m³ : D, >5 000 000 m³ : A)
3.3.1.0	Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : / 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).	Surface de zone humide impactée : / S = ha
3.3.5.0	Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif (D). / Cette rubrique est exclusive de l'application des autres rubriques de la présente nomenclature. Ne sont pas soumis à cette rubrique les travaux n'atteignant pas les seuils des autres rubriques de la présente nomenclature.	Item de l’arrêté du 30 juin 2020 concerné : / Arasement ou dérasement d'ouvrage en lit mineur ;  Désendiguement ;  Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d'eau ou rétablissement du cours d'eau dans son lit d'origine ;  Restauration de zones humides ;  Mise en dérivation ou suppression d'étangs existants ;  Remodelage fonctionnel ou revégétalisation de berges ;  Reméandrage ou remodelage hydromorphologique ;  Recharge sédimentaire du lit mineur ;  Remise à ciel ouvert de cours d'eau couverts ;  Restauration de zones naturelles d'expansion des crues ;  Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue dans l'un des documents de gestion suivants :SDAGE, SAGE, DOCOB, charte de parc naturel régional , charte de parc national , plan de gestion de réserve naturelle nationale, régionale, plan d'action quinquennal d'un conservatoire d'espace naturel,PGRI, SLGRI		Arrêté du 30 juin 2020 définissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement

NOTA : pour la pose de batardeaux provisoires pour des travaux, par exception à l’analyse générale qui porte sur les effets potentiels avant mise en place des mesures correctives, on admet que dès lors qu’il est démontré que ces batardeaux ne font pas obstacle à l’écoulement des crues, on ne retient pas le classement de la rubrique 3.1.1.0. au titre de l’autorisation

NOTA : pour les opérations de curage, les documents suivants sont également à prendre en compte :
- guide de gestion à terre des sédiments de dragage de cours d’eau et retenues de barrage (CEREMA, avril 2014)
- sur le bassin Rhône-Méditerranée, la doctrine de bassin de septembre 2013 sur les travaux impliquant des sédiments aquatiques potentiellement contaminés
- la remise au cours d’eau est recommandée par le SDAGE Rhône Méditerranée (disposition 6A13) et Loire Bretagne (disposition 1A2) ; toute non remise au cours d’eau doit être argumentée.
# Précautions générales
Dans le cadre du dossier de demande d’autorisation et d’approbation de travaux en concessions, le concessionnaire s’engage expressément à :
- Informer, au plus tard quinze jours avant le début du chantier, du démarrage de l’opération et du phasage des travaux les services et organismes suivants :
    - Office français de la biodiversité par courriel à adresse à indiquer [dans le cas où les travaux relèveraient de la nomenclature IOTA loi sur l’eau]
    - service de contrôle de concession (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes, service eau, hydroélectricité et nature) par courriel à peh.ehn.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr.
    - Service de contrôle des ouvrages hydrauliques (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes, service eau, hydroélectricité et nature) par courriel à oh.prnh.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr, [dans le cas où les travaux présentent un enjeu pour la sécurité/sûreté]
- Informer immédiatement, en cours de chantier, le service de contrôle de tout incident susceptible d’entraîner une atteinte à la sécurité des personnes et des biens, à la santé publique ou à l’environnement.
- Informer immédiatement, en cours de chantier, en cas d’incident susceptible d’entraîner une atteinte à l’environnement aquatique, le service concessions et l’office français de la biodiversité.
- Informer immédiatement, en cours de chantier, en cas de danger grave et imminent pour les biens et les personnes, le SIDPC de la Préfecture coordinatrice de la concession.
- Informer, au plus tard quinze jours à l’issue des travaux, de la fin effective du chantier les services et organismes suivants :
    - office français de la biodiversité par courriel à adresse à indiquer [dans le cas où les travaux relèveraient de la nomenclature IOTA loi sur l’eau]
    - service de contrôle de concession (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes, service eau, hydroélectricité et nature) par courriel à peh.ehn.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr.
    - Service de contrôle des ouvrages hydrauliques (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes, service eau, hydroélectricité et nature) par courriel à oh.prnh.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr, [dans le cas où les travaux présentent un enjeu pour la sécurité/sûreté]
- À l’issue des travaux, à adresser au service instructeur un compte-rendu de leur réalisation, dont l’importance sera proportionnée à l’ampleur et à la durée des travaux précisant a minima le déroulement de l’opération, les résultats du suivi lorsque prévu ou prescrit, les dispositions particulières éventuellement mises en œuvre, les difficultés éventuellement rencontrées et les solutions apportées, comparant les travaux réellement exécutés par rapport à ceux prévus dans le dossier. Ce compte-rendu est transmis dans un délai de …... mois à compter de la date de fin des travaux, en rapport avec l’ampleur et la durée des travaux, et avec les plans détaillés des travaux exécutés : [préciser le délai, qui ne sera en principe par supérieur à 6 mois ]
Pour des travaux simples à portée limitée et avec des enjeux très faibles (tels que le curage de quelques mètres cubes, des travaux de quelques heures…), le rapport pourra, en cas d’accord du service instructeur, faire l’objet d’un mail. Lorsque le résultat ou l’état final des travaux peuvent être visualisés, des photos sont pertinentes.
- À identifier les différentes catégories de déchets induits par les travaux (inertes, non-dangereux non-inertes, dangereux) et à les traiter conformément à la réglementation . Les déchets sont stockés provisoirement dans des bennes régulièrement vidées, hors zone inondable. Les diverses catégories de déchets sont collectées séparément et font l’objet d’un traitement consistant à privilégier, dans l’ordre :
    - a) la préparation en vue de la réutilisation ;
    - b) le recyclage ;
    - c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
    - d) l’élimination.
Le concessionnaire est en mesure de justifier l’élimination des déchets par des installations dûment autorisées conformément à la réglementation en vigueur. Les documents justificatifs sont conservés cinq ans.
Les modalités de gestion et la traçabilité des déchets sont détaillées dans le compte-rendu de réalisation des travaux mentionné ci-dessus.
- Lors de la réalisation des travaux, à mettre en œuvre les dispositions proposées pour prévenir les risques de pollution accidentelle des milieux terrestres et aquatiques :
    - les véhicules et engins de chantier justifient d’un contrôle technique récent et l’entretien des engins est fait préventivement en atelier avant l’arrivée sur site ; de plus, ils sont conformes aux dispositions en vigueur les concernant en matière de limitation de leurs émissions sonores et de gaz ;
    - les engins sont sortis du lit du cours d’eau tous les soirs et toute manipulation sur les engins (entretien, réparation ou apport de carburant) est réalisée en dehors du lit mineur et au-dessus de rétentions. Le stockage des carburants et lubrifiants est interdit à proximité de la rivière. Le stockage des huiles et carburants se fait sur rétention et, si possible, sur les zones les plus éloignées des cours d’eau ;
    - la zone de chantier dispose d’un kit de dépollution qui permet d’isoler toute fuite d’hydrocarbure (barrage flottant, floculant absorbant d’hydrocarbures…) ; en cas de fuite de carburants ou d’huile, les terrains souillés sont récupérés et évacués en décharge agréée.
    - l’ensemble des matériels susceptibles de contenir des lubrifiants ou hydrocarbures sont stockés au-dessus de rétentions ; les manipulations associées et le ravitaillement des engins se font au-dessus de rétentions ;
    - dans la limite de leur disponibilité sur le marché, les lubrifiants et tous autres produits utilisés pour assurer le fonctionnement des engins à proximité immédiate du cours d’eau sont biodégradables.
- À communiquer à l’entreprise intervenante le plan de chantier et les prescriptions techniques, les consignes issues du dossier et de l’arrêté d’autorisation.
- En cas de risque de crue, à arrêter le chantier et à retirer les installations, matériels et engins susceptibles d’être touchés par une montée des eaux.
- Moyens de surveillance des crues et mesures prises pour garantir une capacité d’intervention rapide de jour comme de nuit pour assurer le repli des installations en cas de crue consécutive à un orage ou un événement pluvieux de forte amplitude :
XXX.
À baliser le chantier et limiter son emprise (accès, garages, zones de mise en défens) : Mesures prises :
XXX.
À respecter les dispositions du code de la santé publique relatives aux bruits de voisinage (articles R.1336-4 à R.1336-13) et les éventuelles dispositions additionnelles des arrêtés préfectoraux et municipaux applicables (citer ces arrêtés)
XXX
Autres mesures sur lesquelles s’engage le concessionnaire :
La liste ci-avant constitue une base générale. Elle peut ne pas s’avérer exhaustive dans certaines situations particulières.
XXX
Cas des travaux de curage pluriannuel (à l’exception de ceux autorisés par règlement d’eau au autres cadres spécifiques) :
Dans le cadre du dossier de demande d’autorisation et d’approbation de travaux en concessions, le concessionnaire s’engage expressément à :
- Informer le service de contrôle des concessions 15 jours avant le début de chaque opération ;
- Si une adaptation des modalités de travaux est souhaitée par le concessionnaire ou qu’une modification notable a été constatée (configuration du bassin versant, urbanisation, usage, qualité des sédiments, etc.), remettre au service de contrôle des concessions pour validation, deux mois avant le début de chaque opération, une fiche d’intervention comprenant :
  - un plan de chantier, le volume de matériaux à curer et les modalités de dépôt des sédiments à l’aval (toute modification des conditions d’intervention par rapport au dossier initial sera signalée),
  - une description des éventuelles modifications intervenues sur la configuration du bassin versant s’il y a lieu, l’urbanisation et les usages, de l’évolution ou de l’absence d’évolution de la nature et de la qualité des sédiments, des enjeux et des impacts,
  - un engagement à mettre en œuvre les mesures qui sont prévues dans le dossier et des propositions de mesures complémentaires le cas échéant.
# Énoncé des enjeux autres et des autorisations nécessaires
## Enjeux liés à la nature et aux paysages
INFORMATION : Lors de votre analyse, pour obtenir les zonages, vous pouvez vous référer au site : http://carto.datara.gouv.fr/1/dreal_nature_paysage_r82.map
- enjeux nature : Natura 2000, ZNIEFF type 1 et 2 ; parc national (cœur du parc ou aire d’adhésion) ; réserve nationale, régionale ; arrêté de protection biotope (APPB) ; réserve nationale de chasse et faune sauvage ; forêt publique ; réserve biologique forestière ;
- enjeux paysage : site classé, site inscrit, périmètre de protection de monument historique.
Préservation des milieux et espèces :
Au regard des surfaces de milieu naturel impactées, de la période de travaux, des habitats, des éventuels inventaires faune-flore récents, des incidences des travaux et des modes d’acheminement et de repli du matériel et des engins (héliportage, création ou altération de piste, fermeture à l’issue des travaux…), le projet relève-t-il d’une dérogation espèces protégées ?
XXX
Mesures d’évitement et réduction proposées :
A indiquer uniquement dans le cas où une dérogation espèces protégées n’est pas nécessaire
XXX
Les travaux sont-ils susceptibles de relever des autorisations suivantes :
 Travaux en réserve naturelle
 Travaux en cœur de parc naturel national
 Autorisation défrichement
 Autorisation environnementale (ICPE/Loi sur l’eau)
 Enregistrement/Déclaration ICPE
 Autorisation de travaux en site classé, ou en site patrimonial remarquable
 Urbanisme : permis de construire/permis d’aménager/déclaration préalable (notamment pour affouillement-exhaussement)
## Évaluation des Incidences Natura 2000
Localisation du projet :
 Le projet est situé hors site Natura 2000 :
A …. km du site le plus proche : …………………...(n° de site FR………...)
A …. km du site le plus proche : …………………...(n° de site FR…………)

 Le projet est à l’intérieur, en tout ou partie, d’un site Natura 2000 :
Site : …………………...(n° de site FR…………)
Site : …………………...(n° de site FR…………)

Habitats et espèces d’intérêts communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 2000 :
site FR : xxx
site FR : xxx

Eléments démontrant que les travaux n’ont pas d’influence sur les zones Natura 2000 :
XXX

ATTENTION : Dans le cas où l’aire d’influence (aire d’étude) des travaux recoupe une ou plusieurs zones Natura 2000, ou dans le cas où les travaux sont situés à l’intérieur d’une zone Natura 2000, un formulaire d’évaluation des incidences Natura 2000 disponible sur le site de la préfecture du département des travaux doit être renseigné et annexé à votre dossier.
Conclusion de l’évaluation des incidences Natura 2000 :
 NON : les travaux n’ont pas d’effet significatif sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire pour lesquels le site a été désigné
 OUI : le projet a une incidence. L’évaluation d’incidences doit se poursuivre. Un dossier complet doit être établi.

## Nuisances sonores (le cas échéant)
Décrire les mesures de réduction de bruit mises en place durant les travaux.
XXX
## Nuisances de trafic et de vibrations (le cas échéant)
Décrire les mesures de réduction des nuisances liées au trafic.
XXX

# Cartographies
Les cartes listées ci-après doivent être transmises en annexe du dossier de demande d’autorisation et d’approbation de travaux en concession :
- localisation de la zone de travaux au 1/25000 ou 1/50000 ;
- localisation détaillée des travaux (plan au 1/2500 environ avec localisation schématique des travaux, accès, zones de prélèvement ou de rejet, base-vie de chantier, etc.) ;
- plan de chantier localisant notamment [plan à fournir dans le cas de travaux relevant du niveau autorisation ou déclaration de la nomenclature IOTA]:
    - les travaux et les installations de chantier ;
    - les accès existants ou à aménager, les lieux de circulation des engins ;
    - les sites de stationnement, ravitaillement et d’entretien des engins de chantier ;
    - les installations utilisées par le personnel ;
    - les installations de stockage des déchets de chantier et de stockage des matériaux extraits et des débris végétaux ;
    - les points de traversée de cours d’eau, existants et à créer ;
    - les éventuels dispositifs mis en place pour limiter les risques de pollution accidentelle et de destruction des milieux aquatiques (cf. point 6.4) ;
    - les lieux d’enlèvement ou curage de matériaux, de destination, de dépôt-reprise en lit mineur (le cas échéant) ;
    - les points de prélèvements, rejet, des stations de suivi ;
- délimitation de l’aire d’étude dans laquelle les travaux peuvent avoir une incidence directe ou indirecte (indiquer si elle est confondue ou non avec la zone de travaux) ;
- délimitation de la zone humide (le cas échéant, si document B à compléter) ;
- localisation des zones Natura 2000 situées à proximité du projet ;

DOCUMENT B
Notice environnementale d’incidence du projet sur les milieux aquatiques

À compléter en cas de travaux relevant uniquement de rubriques de la nomenclature IOTA de niveau déclaratif
# État initial – Milieux concernés par les travaux
Le milieu décrit est à choisir parmi les milieux a, b, c, d, e selon le milieu impacté par les travaux.
## Travaux en cours d’eau
INFO : Pour renseigner cette partie, consulter la cartographie des cours d’eau de chaque département qui est disponible sur le site de l’État dans le département
Caractérisation (cours d’eau ou non cours d’eau) :
XXX
Description :
NOTA : les sources d’informations suivantes peuvent être recherchées :
- État des masses d’eau :
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/sdage2016/donnees-techniques.php
- Inventaires frayères : les arrêtés préfectoraux recensant ces inventaires sont disponibles sur le site des services de l’État en département
Nom de la masse d’eau ou des masses d’eau :
XXX
Numéro de la masse d’eau ou des masses d’eau :
XXX
Qualité physico-chimique et écologique :
XXX
Enjeux piscicoles (voir ci-dessous) :
  - Classement inventaire frayères : oui / non
  - Réservoir biologique à l’aval/amont : oui / non préciser
  - Cours d’eau en liste 1 : oui / non
  - Cours d’eau en liste 2 : oui / non
  - Catégorie piscicole : XXX
  - Espèces piscicoles présentes : XXX
  - Présence de zones de frayères : XXX
  - Autres éléments de description des enjeux piscicoles : XXXv
- Caractéristiques du cours d’eau :
  - Régime hydrologique : XXX
  - Module : XXX
  - Largeur : XXX
  - Pente : XXX
  - Lit (description de la nature du fond – blocs, sables graviers, limons, terres, artificiel-, granulométrie, profil en long/en travers (en cas de modification prévue) : XXX
  - Importance du transport solide : XXX
  - Berges (anthropisées /nues / végétalisées / présence de ripisylve) : XXX
  - Présence d’espèces protégées ou à forte valeur patrimoniale de faune et de flore en lien avec le milieu aquatique et présente dans l’aire d’étude : XXX
  - Autre information de nature à éclairer sur les caractéristiques du cours d’eau : XXX
## Travaux de curage, de vidanges, de chasse, de rejets sédimentaires
Granulométrie :
Décrire la nature (blocs, graviers, sables, limons) et les proportions approximatives.
XXX
Volume estimé des sédiments de taille < 2 mm :
XXX
Cas d’échantillonnage préalable effectué :
Nombre d’échantillons :
XXX
Localisation des échantillons :
NOTA : Les analyses ne sont à réaliser que pour la fraction < 2 mm des sédiments.
XXX
NOTA : Les échantillons de sédiments doivent être représentatifs du contexte local au moment des travaux (représentativité verticale et horizontale). En particulier, leur nombre et les modalités d’obtention doivent être cohérents avec la surface concernée, la nature granulométrique et physico-chimique du sédiment. Les prélèvements des échantillons sont réalisés, si possible, par carottage. Le concessionnaire est encouragé à faire valider le plan d’échantillonnage par l’administration avant réalisation. L’effort d’échantillonnage devra être adapté selon la situation et selon les critères suivants :
- le type hydromorphologique étudié ;
- l’ancienneté du sédiment ;
- l’état de contamination supposé ou connu ;
- la connaissance déjà acquise de l’état de contamination.
Le document du CEREMA propose, dans sa partie 3.1, des stratégies d’échantillonnage selon les types de dépôts et selon les zones 1, 2 et 3.
XXX
Joindre en annexe les résultats des analyses demandées à l’article 5 de l’arrêté du 30 mai 2008.
Conclusion : les teneurs de références sont inférieures aux seuils S1.
Si les teneurs sont supérieures à S1, le présent canevas n’est pas applicable car l’opération est soumise à autorisation.
Cas de remise au cours d’eau :
- si la concentration en PCB des sédiments à restituer est comprise entre 10 et 60 μg/kg : joindre les analyses de la caractérisation en PCB des sédiments sur le lieu de restitution ;
- s’il y a présence d’éléments en concentration supérieure aux seuils inertes, analyse de la compatibilité de la remise au cours d’eau (seuils TEC-PEC, méthode NQE, autres méthodes).
NOTA : Pour les PCB, les seuils à prendre en compte étant faibles (10 et 60 μg/kg MS), il faut que le seuil de quantification garanti par le laboratoire soit de l’ordre du μg/kg MS par congénère.
XXX
Si une gestion à terre est envisagée ou s’il y a présomption de contamination, joindre les analyses complémentaires :
- Détermination du caractère inerte selon l’annexe II de l’arrêté du 12/12/2014
- Si non inerte, détermination de la dangerosité selon les critères H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11 et H14 de l’annexe I de l’article R.541-8 du Code de l’environnement ;
- si présomption de pollution et interrogation sur les possibilités de remise au cours d’eau : seuils TEC-PEC, ou autres méthodes (NQE..).
Cas d’absence d’échantillonnage préalable effectué :
Justification :
Granulométrie > 2 mm, positionnement en tête de bassin versant sans activité anthropique et faible volume et remise au cours d’eau et absence d’usages pouvant être impactés à proximité, éléments bibliographiques disponibles sur la qualité des sédiments (analyses antérieures)
XXX
Justification de l’absence de contamination des sédiments :
XXX
Conclusion : il n’y a pas de suspicion de sédiments contaminés
## Travaux en lit majeur
Projet situé en zone inondable :
XXX
Compatibilité avec le PPRI :
XXX
Urbanisation :
XXX
## Travaux en zone humide
NOTA : La caractérisation des zones humides doit être réalisée en conformité avec l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 et la circulaire du 18 janvier 2010 sur la totalité des emprises du projet, sans se restreindre à la cartographie départementale (la cartographie départementale des zones humides n’est pas un zonage réglementaire. Elle est utilisée pour porter l’attention des pétitionnaires et des services de l’État sur des secteurs dont la suspicion de zone humide est forte. Cela ne soustrait cependant pas l’obligation de caractériser le secteur impacté même hors zones cartographiées).
Elle doit s’appuyer sur des sondages pédologiques et relevés floristiques sur l’ensemble de l’emprise chantier.
Le maillage souhaité des sondages/relevés est de l’ordre de 1/ha. La profondeur des sondages est conforme à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides. Si la nature du sol ne permet pas de respecter cette profondeur, un autre sondage est réalisé à proximité. Si, malgré plusieurs déplacements, les profondeurs ciblées ne sont pas atteintes, le rapport d’expertise doit en faire état.
L’interprétation des résultats des sondages doit être cohérente avec la note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides.
Si suspicion de zone humide, justification que l’on est / l’on n’est pas en zone humide :
inventaires floristiques et sondages pédologiques :
XXX
justifications autres :
XXX
Si présence avérée de zone humide :
Périmètre :
XXX
Référencée à l’inventaire départemental :
XXX
Site RAMSAR :
XXX
Fonctionnement hydro-géomorphologique de la zone humide (modalités d’alimentation et de restitution des eaux) :
XXX
Usages actuels de la zone humide :
XXX
Présence d’espèces protégées :
XXX
Éléments descriptifs :
XXX
Surface :
XXX
Type d’habitat :
XXX
Fonctionnalité (floristique, faunistique et hydraulique) :
XXX
## Travaux en eau souterraine
Identification :
Nom de la masse d’eau (des masses d’eau) :
XXX
Numéro de la masse d’eau (des masses d’eau) :
XXX
État qualitatif et quantitatif :
XXX
Éléments descriptifs :
XXX
# État initial – Usages impactés
Décrire les usages et indiquer leur distance par rapport aux travaux.
Périmètres de captage AEP à l’aval hydraulique :
XXX
Ressources Stratégiques pour l’alimentation en eau potable :
XXX
Prélèvements industriels, agricoles :
XXX
Navigation :
XXX
Pêche :
XXX
Sports d’eau vive :
XXX
Baignade :
XXX
Hydroélectricité :
XXX
Rejets en amont de la zone de travaux :
XXX
# Incidences DIRECTES ou indirectes sur le milieu et les usages
## Incidences environnementales en phase chantier
Pour tous type de travaux :
incidences sur les usages :
XXX
Pour les travaux impliquant des prélèvements :
incidences sur l’écoulement, les niveaux d’eau :
XXX
Pour les travaux impliquant des rejets (curage, eaux de lavage, lessivage par la pluie de zone de stockage de déblais ou sédiments ou zones mise à nu …) :
Incidences sur :
- la qualité du cours d’eau (turbidité, départ de MES)
- les habitats /la faune/ la flore
- la qualité du fond du lit au droit de la zone de dépôt des sédiments de curage
XXX
Pour les travaux en rivière :
Incidences sur :
- les habitats /la faune/ la flore
- risque de pollution par des substances toxiques (laitance de béton, hydrocarbures)
- obstacle temporaire à l’écoulement des eaux
- obstacle temporaire à la continuité
- destruction de la végétation des berges
XXX
Pour les modifications des profils de cours d’eau :
- risque d’érosion progressive ou régressive :
- perturbations de l’écoulement des eaux à l’aval
- risques de débordement
XXX
Pour les travaux en lit majeur :
le champ d’expansion de crue soustrait
XXX
Pour les travaux en zone humide :
Préciser le caractère direct ou indirect :
- assèchement (préciser la surface affectée)
- mise en eau (préciser la surface affectée)
- imperméabilisation (préciser la surface affectée)
- remblais (préciser la surface affectée)
- impact sur le bassin d’alimentation en eau
- les habitats /la faune/ la flore
- autres incidences
XXX
## Incidences environnementales après les travaux
Décrire les incidences sur les milieux et les usages :
XXX
# Mesures D’EVITEMENT, DE REDUCTION et DE compensatION en phase travaux
## Compatibilité de la période de travaux avec l’environnement
Indiquer les précautions prises pour établir un planning prenant en compte :
- les conditions hydrologiques et les risques météorologiques (privilégier les basses eaux, anticiper le risque d’orage et/ou de crue) ;
- la sensibilité de l’écosystème : éviter les périodes de reproduction et de migration (à titre indicatif, de début novembre à mi-mars pour les cours d’eau de 1ère catégorie, de mars à juillet pour les cours d’eau de 2e catégorie, de janvier à mai, sur l’aval des fleuves côtiers fréquentés par les civelles (anguilles), d’octobre à mars, pour les secteurs hébergeant des écrevisses) ; un lien peut être établi avec les enjeux autres que milieu aquatique ici (autres phases de travaux, déboisements, dérangement de faune terrestre ou semi-aquatique, évitement de périodes de nidification ou d’inflorescence).
- en cas de travaux pendant la période de reproduction piscicole, justifier de l’impossibilité d’une autre période, de la réduction maximale de la période de reproduction et préciser les mesures de réduction et de compensation
- des usages, des activités ou évènements particuliers.
XXX
## Gestion des déchets de chantier
Type et volumes approximatifs des déchets de chantier générés :
XXX
Modalités d’enlèvement des déchets (fréquence) :
XXX
Destination des déblais de chantier (en cas de traitement extérieur) :
XXX
## Prévention de la dissémination et l’implantation d’espèces végétales envahissantes
Présenter les mesures retenues, telles que le contrôle des matériaux avant apport sur site.
Des espèces invasives sont-elles présentes sur le site ?
XXX
En cas de présence d’espèces invasives lors du débroussaillage, mesures prises pour l’élimination des produits de coupe :
XXX
Présence d’ambroisie :
XXX
Si oui, mesures prises :
XXX
Ces mesures respectent les dispositions de l’arrêté préfectoral de lutte contre l’ambroisie du (indiquer références) :
XXX
## Cas de travaux relevant de la rubrique 3.1.5.0 (travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, de nature à détruire des frayères etc.)
Circulation des engins dans le lit mineur :
 Il n’y a pas de circulation d’engin dans le lit mineur (préciser la raison) :
Les passages existants doivent être privilégiés, les interventions doivent se faire prioritairement depuis la berge.
XXX
 Il y a circulation d’engin dans le lit mineur (préciser la raison), les mesures de réduction suivantes sont mises en œuvre (préciser) :
Les mesures peuvent être par exemple une limitation à un ou deux points de traversée définis dans le plan de chantier, effectués uniquement hors de période de reproduction des espèces aquatiques, etc.
XXX
Modification du substrat des zones de frayères :
 Il n’y a pas de zones de frayère dans l’aire des travaux
 Il y a potentiellement de zones de frayère dans l’aire des travaux
Vérifications faites avant travaux pour repérer les zones propices aux frayères :
XXX
Mesures d’évitement et réduction prises :
XXX
Il convient d’éviter la modification du substrat composant le fond du lit et l’habitat aquatique, c’est-à-dire l’enlèvement du substrat et son remplacement par un matériau différent.
Justifier si l’évitement est impossible, le réduire au maximum, et préciser les mesures compensatoires :
Qualité des matériaux de remplacement, faire appel à des matériaux de carrière agréés, utilisation de déchets issus du BTP à proscrire.
Limitation des rejets lors du chantier :
 Il y a mise à sec de la zone de chantier :
Préciser les modalités de filtration :
Par exemple, les eaux souillées pompées avant mise à sec sont filtrées ou décantées avant rejet au cours d’eau. L’étanchéité de la zone mise à sec est assurée.
XXX
 Il y a un risque de départ de matières en suspension (zone décapée lessivée par les eaux pluviales, destruction de batardeaux, remise en eau)
Mesures d’évitement et réduction prises telles que :
- éviter la concentration des eaux et leur ruissellement sur des terres décapées ;
- diminuer les volumes d’eau à traiter en aval des chantiers en les collectant dans des fossés tout le long de l’emprise chantier et en les infiltrant autant que possible ;
- favoriser la préservation de la ripisylve et des zones végétalisées au bord des cours d’eau qui constituent des zones tampons très efficaces ;
- protéger contre l’érosion les talus et les berges décapées, de même que les zones de dépôts provisoires ;
- procéder à des remises en eau progressives.
- le stockage des déchets de chantier et matériaux extraits (matériaux fins notamment) sont réalisés sur des sites prévus à cet effet, équipés pour empêcher toute fuite de polluant vers le cours d’eau.
- en dernier recours, décanter les eaux par la pose de bâches, boudins ou bassins de décantation, justement dimensionnés et positionnés dans les points bas ; éviter les bottes de paille qui n’ont aucune efficacité sur les matériaux fins.
XXX
 Il n’y a pas de traitement par des produits phytosanitaires.
Mise en œuvre de béton
Mesures prises pour empêcher les pertes de laitance de béton :
Par exemple, recourir à des bétons émettant peu de laitances, étancher la zone de chantier, interdire le nettoyage du matériel sur site ou le réaliser au-dessus de systèmes de rétention avec évacuation en centre de traitement ; en cas de présence de laitances de béton dans la zone de travaux en aval des vannes et de nécessité de pomper, récupérer et évacuer les eaux dans une installation de traitement de déchets autorisée.
XXX
Réduction des impacts sur le milieu piscicole :
 Une pêche de sauvetage du poisson est nécessaire et effectuée .
Justification et modalités :
XXX
 Une pêche de sauvetage du poisson n’est pas nécessaire.
Justification :
XXX
Maintien de la continuité écologique :
Préciser si elle est nécessaire et décrire les dispositions prises, telles que : conserver un débit minimum et ne pas créer d’obstacle infranchissable pour préserver la possibilité pour les poissons de remonter ou descendre le cours d’eau ; le busage et la pose d’une conduite.
XXX
## Cas de travaux relevant de la rubrique 3.1.2.0 (modification de profil etc.)
Justification que les travaux et ouvrages ne créent pas d’érosion progressive ou régressive ni de perturbations significatives de l’écoulement des eaux et n’accroissent pas les risques de débordement, à l’amont et à l’aval :
XXX
Justification que les hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement résultant des travaux sont compatibles avec la capacité de nage des espèces présentes afin de ne pas constituer un obstacle à la continuité écologique :
XXX
## Cas de travaux relevant de la rubrique 3.2.1.0 (curage)
Mesures prises pour limiter le départ de MES lors du dépôt des matériaux :
Par exemple dépôt en berge, actions de pilotage mises en place (oxygène, turbidité, MES), seuils proposés et mesures lors du franchissement des seuils).
XXX
Mesures prises pour limiter la perturbation des usages (information des usagers à l’aval, limitation temporaire des usages…) :
XXX
Mesures prises pour éviter l’impact ou le dérangement des espèces protégées ou à forte valeur patrimoniale :
XXX
## Cas de travaux relevant de la rubrique 3.2.5.0 (vidanges)
Période de la vidange :
XXX
Justification de l’évitement de la période de reproduction piscicole :
XXX
Mesures prises pour limiter l’entraînement des MES lors de la vidange :
Pilotage de la vidange :
Décrire les actions de pilotage mises en place (oxygène, turbidité, MES), les seuils proposés et les mesures lors du franchissement des seuils (par exemple, vitesse de descente du plan d’eau limitée, voire annulée momentanément si nécessaire, pour éviter l’entraînement de sédiments à l’aval du plan d’eau).
XXX
Valeurs limites déclenchant des actions et descriptions des actions :
NOTA : l’arrêté ministériel de prescriptions générales du 27/08/1999 prescrit les valeurs limites suivantes :
Durant la vidange, les eaux rejetées dans le cours d’eau ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes en moyenne sur deux heures :
- matières en suspension : 1 g/l ;
- ammonium (NH4) : 2 mg/l.
De plus, la teneur en oxygène dissous ne doit pas être inférieure à 3 mg/l.
La qualité des eaux rejetées sera mesurée en aval, juste avant le rejet dans le cours d’eau.
Si le concessionnaire souhaite déroger à ces seuils, il doit justifier notamment au regard du retour d’expérience des vidanges précédentes l’acceptabilité des seuils proposés sur le milieu aquatique.
XXX
Autres modalités éventuelles de limitation de la mise en suspension (filtration, décantation, etc.) :
XXX
Remplissage de la retenue d’eau :
NOTA : Le remplissage du plan d’eau doit avoir lieu en dehors de la période allant du 15 juin au 30 septembre. Il est progressif de façon à maintenir le débit réservé à l’aval du plan d’eau.
Période :
XXX
Modalités de remplissage :
XXX
## Cas de travaux relevant de la rubrique 3.3.1.0 (remblais en ZH)
Mesures d’évitement de zone humide (mis en défend) :
XXX
Mesures de remise en état lorsque le remblai de la zone humide est temporaire (en phase travaux uniquement) :
Les matériaux qui ont servi de remblais doivent être évacués en fin de chantier et les couches de sol superficielles décompactées.
XXX
## Cas des autres travaux
Justifier du respect des mesures de réduction des effets indiquées dans les arrêtés ministériels de prescriptions spécifiques :
XXX
En cas de rejet, justifier que le rejet permet l’atteinte du bon état de la masse d’eau conformément aux objectifs du SDAGE :
XXX

## Autres mesures d’évitement, de réduction et de compensation non mentionnées par ailleurs

XXX
# Mesures D’EVITEMENT, DE REDUCTION et DE compensatION en phase de fonctionnement
## Cas des travaux relevant de la rubrique 3.1.2.0 (modif de profil)
Conditions de reprofilage :
 Il y a modifications du profil en long et du profil en travers dans le lit initial du cours d’eau.
Justification que le reprofilage du lit mineur est réalisé en maintenant ou rétablissant le lit mineur d’étiage et conserve la diversité d’écoulements :
XXX
Conditions de dérivation du lit mineur :
 Il y a dérivation ou de détournement du lit mineur tel que la coupure d’un méandre.
Justification que le nouveau lit reconstitue des proportions de faciès d’écoulements comparables et une diversité des profils en travers proche de celle qui existait dans le lit détourné :
XXX
 Il y a modification localisée liée à un ouvrage transversal de franchissement de cours d’eau.
Le radier est situé à environ 30 cm au-dessous du fond du lit du cours d’eau et est recouvert d’un substrat de même nature que celui du cours d’eau :
XXX
Justification que le positionnement longitudinal de l’ouvrage (pente et calage du coursier) est adapté de façon à garantir la continuité écologique :
XXX
Justification qu’un aménagement d’un lit d’étiage de façon à garantir une lame d’eau suffisante à l’étiage est assuré :
XXX
Prévention du risque d’érosion :
 Le raccordement entre l’ouvrage et le lit aval est, si nécessaire, stabilisé par l’aménagement d’un dispositif de dissipation d’énergie en sortie d’ouvrage pour contenir les risques d’érosion progressive.
XXX
## Cas de travaux relevant de la rubrique 3.3.1.0 (remblais en ZH)
Mesures compensatoires à la destruction des zones humides après analyse des impacts résiduels :
Décrire les surfaces et modalités de renaturation de zones humides, et leur localisation. Les mesures compensatoires doivent être conformes aux dispositions de l’orientation 6B du SDAGE Rhône-Méditerranée, et sont mises en œuvre par anticipation avant destruction des zones humides à compenser. Les mesures compensatoires d’amélioration et de création de zones humides doivent être décrites au travers de coupes, de vues en plan, de végétalisation projetée et de gains écologiques (au regard de la fonctionnalité de la zone humide détruite). La pertinence de ces mesures est évaluée au double point de vue des surfaces et des fonctionnalités compensées.
XXX
## Cas des autres travaux
Justifier du respect des mesures de réduction des effets indiquées dans les arrêtés ministériels de prescriptions spécifiques :
XXX
En cas de rejet, justifier que le rejet permet l’atteinte du bon état de la masse d’eau conformément aux objectifs du SDAGE :
XXX
Indiquer les mesures compensatoires le cas échéant (par exemple en cas de remblai en zone inondable) :
XXX

## Autres mesures d’évitement, de réduction et de compensation non mentionnées par ailleurs

XXX
# Mesures de suivi environnemental du chantier, des prélèvements et rejets
## Cas des travaux relevant de la rubrique 3.2.1.0 (curage)
Description des modalités de suivi :
Localisation des stations (amont de la zone de curage, aval de la zone de dépôt) :
XXX
Paramètres suivis et fréquence de suivi (continu, périodique, périodicité):
Le suivi de l’oxygène et de la température en continu est obligatoire. Décrire également le suivi de la turbidité et/ou des MES et les modalités d’étalonnage de la turbidité, ainsi que le suivi de tout autre paramètre pertinent.
XXX
## Cas des travaux relevant de la rubrique 3.2.5.0 (vidange)
NOTA : Le suivi doit être adapté en prenant en considération l’importance du plan d’eau, son état d’envasement, la date de la dernière vidange ou les usages existants à l’aval.
Description des modalités de suivi physico-chimique :
Localisation des stations (à l’amont et à l’aval) :
XXX
Paramètres suivis :
Le suivi concerne les paramètres physico-chimiques in situ (températures, oxygène dissous, conductivité) et en laboratoire (pH, MES, ammonium). Le pas de temps du suivi est précisé pendant l’ouverture, pendant la phase d’écoulement torrentiel, pendant la phase de remontée et après la fin de la vidange.
XXX
Description des modalités de suivi de la faune :
Suivi de colmatage de frayères avant/après vidange :
XXX
Prélèvement de macrofaune bentique pour IBGN avant/après vidange :
XXX
Pêche électrique d’inventaire :
XXX
## Cas de travaux relevant de la rubrique 3.3.1.0 (remblais en ZH)
Description du suivi pluriannuel de l’efficacité des mesures de renaturation (localisation, nature et périodicité) :
XXX
## Cas des autres travaux impliquant des rejets ou des risques de pollution dans les eaux superficielles ou souterraines
Indiquer le dispositif de suivi des rejets :
Décrire notamment la localisation (amont et aval du rejet), les paramètres suivis, la fréquence, les modalités de communication des résultats du suivi.
XXX
# Raisons du projet et justification des choix techniques retenues au regard des incidences sur le milieu aquatique
## Cas des travaux de modification du profil en long ou en travers, ou de dérivation du cours d’eau
Justification des choix de conception :
Les conditions d’implantation des ouvrages et travaux doivent être de nature à éviter ou, à défaut, à limiter autant que possible les perturbations sur les zones du milieu tant aquatique que terrestre. Elles ne doivent pas :
- engendrer de perturbations significatives du régime hydraulique du cours d’eau ;
- aggraver les risques d’inondation à l’amont et à l’aval ;
- modifier significativement la composition granulométrique du lit mineur ;
- sur les cours d’eau à lit mobile, les modifications du profil en long et du profil en travers ne doivent pas réduire significativement l’espace de mobilité du cours d’eau.
XXX
## Cas des travaux de curage sans remise des sédiments au cours d’eau
Justification de la non remise des sédiments au cours d’eau :
NOTA :
Cette justification repose sur des critères économiques ou techniques, ou sur la qualité des sédiments au regard de la qualité du lit du cours d’eau.
Pour les PCB, le principe de la recommandation de bassin est le suivant :
- si la concentration en PCB indicateurs dans les sédiments est inférieure à 10 μg/kg (0,010 mg/kg) : pas de précaution supplémentaire spécifique aux PCB ;
- si cette concentration est comprise entre 10 μg/kg et 60 μg/kg (0,060 mg/kg) : le procédé utilisé doit restituer un fond de qualité équivalente à celui échantillonné avant l’intervention (en comparant la concentration initiale de la couche de surface du lieu de dépôt/sédimentation à la concentration moyenne du matériau déplacé) ;
- si la concentration dépasse 60 μg/kg (0,060 mg/kg): ne pas restituer le sédiment au fleuve dans ces conditions.
Des dérogations à ce principe sont néanmoins possibles pour des travaux à fort intérêt environnemental ou les travaux d’urgence (cf. 3.4. de la recommandation de bassin).
Mis à part sur les PCB, il n’existe pas de seuils de contamination au-delà desquels la remise au cours d’eau est formellement déconseillée. C’est au pétitionnaire de proposer une méthode d’analyse. Il existe plusieurs méthodes, dont par exemple la méthode du calcul QSM, ou la comparaison aux seuils TEC-PEC, ou aux NQE.
XXX
Justification de la filière de traitement en cas de gestion à terre :
Le principe est de privilégier d’abord la réutilisation en tant que granulats (selon les caractéristiques mécaniques), puis le recyclage, puis tout autre valorisation en remblais (y compris de carrière), et enfin élimination par stockage.
XXX
## Cas des autres travaux
Justification des modalités opératoires au regard de l’évitement et de la réduction des effets sur l’environnement :
XXX
# Compatibilité avec le PGRI, le SDAGE et le SAGE
## Compatibilité avec le PGRI (Rhône-Méditerranée)
NOTA : pour renseigner cette partie, consulter les données relatives au PGRI :
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/inondations/pgri.php .
Dans le cas où le projet se situe sur les bassins Loire-Bretagne ou Adour-Garonne, se reporter aux dispositions de ces éléments en lieu et place des dispositions ci-dessous.
Pour Loire-Bretagne : http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/a-l-echelle-du-bassin-le-plan-de-gestion-du-risque-a2826.html .
Pour Adour-Garonne :
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/le-pgri-adour-garonne-a601.html

Dispositions du PGRI 2016-2021 susceptibles de concerner mes travaux	Analyse de la compatibilité des travaux
D-2-3 Eviter les remblais en zone inondable
D-2-4 Limiter le ruissellement à la source
D-2-6 Restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux qui permettent de réduire les crues et les submersions marines
D-2-7 Préserver et améliorer la gestion de l’équilibre sédimentaire
D-2-8 Gérer la ripisylve en tenant compte des incidences sur l’écoulement des crues et la qualité des milieux
D2-12 Limiter la création de nouveaux ouvrages de protection aux secteurs à risque fort et présentant des enjeux importants

## Compatibilité avec le SDAGE (Rhône-Méditerranée)
Nom de la masse d’eau concernée par les travaux :
XXX
Objectif d’atteinte du bon état :
État écologique (pour un cours d’eau) :  2015  2021  2027
État quantitatif (pour une nappe) :  2015  2021  2027
Le dossier doit confronter le projet aux orientations fondamentales du SDAGE et conclure à la compatibilité ou non compatibilité au SDAGE de son projet et à sa contribution aux objectifs de qualité de la masse d’eau concernée. En cas de curage, la disposition 6A13 est à développer sur la nécessité du curage et la réinjection des sédiments .
Dans le cas où le projet se situe sur les bassins Loire-Bretagne ou Adour-Garonne, se reporter aux dispositions de ces éléments en lieu et place des dispositions ci-dessous.
Pour Loire-Bretagne : https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home/le-sdage-2016-2021/les-documents-du-sdage-2016---2021.html
Pour Adour-Garonne : http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/sdage-et-programme-d-intervention-de-l-agence/un-cadre-le-sdage/sdage-pdm-2016-2021.html

Orientation fondamentale du SDAGE 2016-2021	Analyse de la compatibilité des travaux
OF0 : s’adapter aux effets du changement climatique
OF1 : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité
OF2 : concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques / 2-01 – Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-réduire-compenser » / 2-02 – Évaluer et suivre les impacts des projets
OF3 : prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement
OF4 : renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau
OF5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection de la santé / 5C-04 : conforter et appliquer les règles dune gestion précautionneuse des travaux sur les sédiments aquatiques contaminés
OF6 : Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides / 6A : agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques. / 6A-02 – Préserver et restaurer les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques / 6A-03 – Préserver les réservoirs biologiques et poursuivre leur caractérisation. / 6A-05 – Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques. / 6A-06 – Poursuivre la reconquête des axes de vies des poissons migrateurs / 6A-07 – Mettre en œuvre une politique de gestion des sédiments / 6A-12 – Maîtriser les impacts des nouveaux ouvrages / 6A-13 – Assurer la compatibilité des pratiques d’entretien des milieux aquatiques et d’extraction en lit majeur avec les objectifs environnementaux / 6B : préserver, restaurer et gérer les zones humides / 6B-04 Préserver les zones humides en les prenant en compte dans les projets / 6C : intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l’eau / 6C-03 Favoriser les interventions préventives pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes
OF7 : atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir
OF8 : augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques

Conclusion : les travaux sont compatibles avec le SDAGE.
## Compatibilité avec le SAGE (le cas échéant)
Nom du SAGE :
XXX
Les travaux sont-ils conformes aux règles du SAGE :
Citer les règles concernées le cas échéant et justifier la conformité.
XXX
Les travaux sont-ils compatibles avec les dispositions du PAGD du SAGE :
Citer les dispositions concernées le cas échéant et justifier la conformité.
XXX