Pièce C :

Pièce C : Notice explicative Notice explicative

I.	Objectifs de l’opération	3

II.	Présentation des solutions de substitution et analyse comparative	3

II.1.	Présentation des solutions de substitution envisagées	3

II.2.	Analyse comparative des solutions de substitution	3

II.3.	Variantes d’aménagement des Sétives	3

III.	Choix de la solution proposée	4

IV.	Plan d’aménagement du projet	6

V.	Présentation du projet	7

V.1.	Présentation générale	7

V.2.	Vocation et commercialisation	7

V.3.	Caractéristiques des ouvrages les plus importants	7

V.3.1.	Structure viaire et espaces publics	7

V.3.2.	Gestion des eaux pluviales	8

V.3.3.	Requalification du Peluq	8

V.3.4.	Insertion architecturale, paysagère et environnementale	9

V.3.5.	Gestion des eaux usées	10

V.3.6.	Réseaux et divers	10

V.4.	Descriptions particulières	10

V.4.1.	Prise en compte de l’environnement	10

V.4.2.	Modalité de contrôle et de suivi des mesures environnementales	10

V.4.3.	Phasage prévisionnel des travaux	11

VI.	Appréciation sommaire des dépenses	12

Objectifs de l’opération

Les objectifs assignés à l'opération sont :

Aménager une nouvelle zone commerciale destinée à l’accueil d’activités, de bureaux, de services et commerces,

Répondre aux aspirations et aux attentes des activités (implantation, stationnement, taille commerciale,…),

Assurer une continuité urbaine des zones existantes et selon les orientations des documents d’urbanisme,

Assurer un espace à la fois lisible et intégré à son environnement, tout en respectant le cadre urbain et paysager de la commune.

Présentation des solutions de substitution et analyse comparative

Présentation des solutions de substitution envisagées

Deux solutions ont été étudiées pour le projet :

Conserver la situation existante, c’est à dire « ne pas aménager le secteur des Sétives »,

Aménager le secteur des Sétives à Bourgoin-Jallieu.

Solution 1 : conserver la situation existante

Cette variante consiste à ne pas aménager de nouvelles surfaces commerciales :

Ce choix ne permet pas de répondre à la demande commerciale, tandis que les zones commerciales existantes sont à saturation (zone commerciale et artisanale de la Ladrière, l’espace d’activités artisanales et commerciales de Barbusse, le centre-ville et les rues piétonnes) ;

Il n’accompagne pas les orientations stratégiques du SCOT, retranscrit à l’échelle communale dans le PLU (zone à urbaniser sous conditions) ;

Il ne garantit par une évolution et une adaptabilité du parc existant.

Cette solution est contraire aux orientations stratégiques et ne participe pas au développement du territoire.

Aménager le secteur des Sétives à Bourgoin-Jallieu

Cette variante consiste à aménager le secteur des Sétives en continuité des zones urbaines existantes et en respectant les enjeux naturelles :

Ce choix permet de répondre à la demande commerciale existante (les surfaces existantes étant à saturation) ;

Il est conforme aux orientations stratégiques du SCOT en assurant une offre foncière nouvelle permettant notamment l’accueil et de développement des entreprises dont l’activité et le mode de fonctionnement nécessitent des sites spécialisés :

Le projet s’inscrit dans un secteur dont la vocation est de poursuivre l’aménagement des zones d’activités déjà en fonctionnement,

Il assure une gestion économe de l’espace en favorisant l’implantation des activités économiques au sein du tissu urbain ou en densifiant les espaces d’activités existant,

De par son implantation et sa localisation, le projet lutte contre l’émiettement des sites d’activités et l’importance des trajets domicile-travail sur le territoire.

Il participe à une polarité d’activité qui peut favoriser à terme l’émergence d’un développement de transports collectifs.

L’aménagement des Sétives bénéfice d’un réseau d’infrastructure structurant à proximité immédiate, d’un effet vitrine et d’une attractivité indéniable. Il est inscrit au sein de la zone d’urbanisation future du PLU de Bourgoin-Jallieu (AU OA3).

Notons que le projet prend en compte des enjeux et exigences du développement durable en termes de qualité environnementale et paysagère, d’insertion dans l’environnement,…

Analyse comparative des solutions de substitution

Le maintien de la situation existante, sans intervention, est contraire aux objectifs stratégiques du SCOT. A l’inverse, la solution « Aménager le secteur des Sétives » suit les orientations de développement et bénéficie d’un site stratégique qui s’insère en continuité des ensembles d’activités existant.

Des mesures adaptées assurent l’évitement, la réduction et la compensation des incidences sur le milieu naturel.

|  | Conserver la situation existante | Aménagement des Sétives |
| --- | --- | --- |
| Développement et emploi |  |  |
| Attractivité et demande commerciale |  |  |
| Environnement et foncier |  |  |
| Lien fonctionnel (polarité d’activité) |  |  |
| Coût | - |  |
| Bilan |  |  |

| Solution recommandée |  |
| --- | --- |
| Solution peu recommandée |  |
| Solution non recommandée |  |

Variantes d’aménagement des Sétives

Différents scénarios d’aménagement ont été étudiés et concernent principalement le mode de gestion des eaux pluviales et le découpage des lots au sein d’un même périmètre d’aménagement.

Le mode de gestion des eaux pluviales a été décidé aux regards des résultats de l’étude hydraulique en concertation avec les services compétents de l’Etat et  fait l’objet d’un dossier modificatif de l’arrêté préfectoral au titre de la loi sur l’eau.

Choix de la solution proposée

La commune de Bourgoin-Jallieu est le second pôle d’emploi de la Communauté d’Agglomération  Porte de l’Isère (CAPI), après le parc d’activités de Chesnes.

L’organisation urbaine du territoire héritée de l’ex-ville nouvelle de L’Isle d’Abeau implique un rééquilibrage en termes d’activités et d’emplois entre les parties Est et Ouest de la CAPI. Une des orientations stratégique du SCOT Nord-Isère vise particulièrement le pôle urbain de Bourgoin-Jallieu - L’Isle d’Abeau pour le développement de la croissance démographique, de l’emploi, et des équipements.

Un site en continuité des zones urbaines

Situé au sein de la ZAC de la Maladière, le secteur Oiselet-Sétives s’étend sur 276 hectares. Les rares disponibilités foncières dans la ZAC ne permettent pas aujourd’hui de répondre à la demande des entreprises et des commerces souhaitant s’implanter à l’entrée Ouest de la commune.

Comprise entre le Médipôle à l’Ouest et le tissu urbain existant, la zone Oiselet-Sétives s’inscrit en prolongement de plusieurs secteurs denses et urbanisés :

Au Sud, la zone commerciale et artisanale de la Ladrière,

Au Nord, l’espace d’activités artisanales et commerciales de Barbusse,

A l’Est, le centre-ville et les rues piétonnes.

Le secteur des Sétives représente 32 ha dans son ensemble, mais seuls 11 ha seront ouverts à l’urbanisation. Sa proximité avec les commerces, services et réseaux viaires existants, confère à ce site un potentiel de développement préférentiel.

Situation géographique du secteur des Sétives

Un site qui répond aux attentes des politiques supra-communales

Le développement de la ZAC de la Maladière et plus du secteur Oiselet-Sétives répond aux orientations générales du SCOT approuvé en décembre 2012 qui préconisent que « les nouvelles zones d’activités économiques ont vocation à l’accueil des entreprises à valeur ajoutée en termes d’emploi et de qualité environnementale ; elles doivent accompagner les mutations économiques, favoriser les entreprises locales et diversifier les emplois ».

Cette politique se traduit par ailleurs dans le Schéma d’accueil des entreprises de la CAPI qui identifie ce secteur comme un site préférentiel d’accueil des entreprises.

Cette dernière tranche de zone d’activités existantes apporte une réponse à moyen terme, en matière de nouveaux fonciers disponibles. L’ouverture de la zone viendra conforter l’emploi à l’échelle du bassin de vie avec la création d’un espace dédié à l’accueil d’activités tertiaires, d’industrie et de commerces. Par ailleurs, cet objectif de développement est conforté dans le projet d’aménagement et de développement durable du PLU.

Un projet  qui répond aux objectifs de développement durable

Il s’inscrit dans un espace urbain et routier performant.

Situé en greffe immédiate du pôle centre de l’agglomération, le site des Sétives s’inscrit dans un espace urbain pourvu d’un réseau routier performant. Le secteur concerné bénéficie d’un réseau viaire structuré et hiérarchisé :

la proximité de l’Autoroute A43 et la présence de la RD 1006,

la proximité d’une gare régionale desservie par les transports en commun,

la présence de voie cyclable le long de la RD 1006 au sud en direction du centre-ville de Bourgoin-Jallieu.

Le développement du site à proximité de ses réseaux et des espaces résidentiels réduira autant que ce peut les flux de déplacements domicile/travail.

Le projet permet de requalifier l’entrée de ville de Bourgoin-Jallieu

A ce jour, le secteur concerné par l’étude est un espace périurbain composé de divers boisements. Situé à l’entrée Ouest de la commune, en bordure de la RD 1006, en façade d’un espace densément urbanisé, l’implantation de bâtiments tertiaires , d’activités et de commerce, couplés d’un alignement planté contribuera à structurer le paysage d’entrée de ville par un alignement préconisé dans les documents d’urbanisme de la commune.

Un projet qui prend en compte la sensibilité environnementale du site

La surface à urbaniser a été fortement réduite par rapport au projet initialement projeté sur le site afin de maintenir au mieux une coupure verte et le continuum naturel existant. Le développement de l’urbanisation n’occasionne pas de prélèvements sur les espaces agricoles stratégiques identifiées dans les documents d’urbanisme.

Compte tenu de la sensibilité environnementale des Sétives, la programmation prendra en compte toutes les dispositions afin de préserver ou compenser les zones détruites.

Le projet proposera des aménagements et des solutions pour assurer au mieux la meilleure cohabitation paysagère et environnementale entre espace naturel et urbain. Pour ce faire, la programmation prendra en compte les spécificités hydrauliques du site.

Un projet qui répond à une demande économique

Les zones d’activités existantes sur la commune arrivent aujourd’hui à saturation. L’absence de disponibilités foncières constitue un frein au développement de l’activité économique et des emplois sur la commune, et d’une manière plus générale dans la partie Est du territoire de la CAPI.

D’après le schéma d’accueil des entreprises de la CAPI, la consommation foncière moyenne annuelle sur l’Est du territoire s’élève à 3 ou 4 hectares, dont 22 000 m²  de surface de plancher pour les locaux d’activités. Il restait en 2015 un stock disponible correspondant à 3 ans en matière de capacité d’implantation. Compte tenu du rythme de consommation des espaces à vocation économique et des besoins exprimés, l’ouverture à l’urbanisation de la zone Oiselet-Sétives dont les aménagements sont à l’étude est pleinement justifiée.

Au vu de la demande commerciale, de l’implantation stratégique, des orientations du SCOT et du PLU, le Maître d’Ouvrage (Société d’Aménagement du Rhône aux Alpes) a décidé de porter le projet d’aménagement.

Plan d’aménagement du projet

Aménagement du carrefour sur l’avenue des Marronniers

Création d’un bassin de rétention

Création d’un bassin de rétention

Liaison douce
(piéton et cycle)

Rétablissements des accès

Déviation et renaturation d’une partie du Peluq

RD1006

RD312

RD1006

Présentation du projet

Présentation générale

Le projet prévoit l’aménagement d’une zone d’activités sur environ11 ha, nommé « Parc des Sétives » sur la commune de Bourgoin-Jallieu.

Plus spécifiquement, il intègre également :

un ensemble de lots commercialisables,

un réseau de voirie assurant la desserte de la zone d’activités et les déplacements internes (dont une aire de retournement),

l’aménagement d’accès sécurisés sur l’avenue des Marronniers et la Rue Lavoisier,

une gestion des eaux pluviales,

le rétablissement des accès aux activités et équipements existants,

un parti d’aménagement paysager.

Vocation et commercialisation

Le Parc des Sétives aura pour vocation l’accueil d’activités économiques, de bureaux et de commerces.

Il présente un ensemble de 7 lots commercialisables qui totalisent 9,5 ha.

La limite et la taille des lots évolueront selon les demandes commerciales.

Caractéristiques des ouvrages les plus importants

Les caractéristiques techniques suivantes sont données à titre indicatif, des modifications géométriques pouvant intervenir durant l'approfondissement des études. Cependant, elles donnent des indications sur les caractéristiques principales du projet.

Structure viaire et espaces publics

      - Réseau viaire et mode doux

La desserte des futures parcelles s’effectue directement par l’intermédiaire d’une voirie interne qui se termine par une aire de retournement.

Le profil type est le suivant :

une chaussée de 7,00 m à double sens de circulation (2 x 3,50 m),

une liaison douce de 3 m de large, au Sud de la voie de desserte, en stabilisé délimité par des bordures,

Notons que la liaison douce assure une connexion entre la rue des Marronniers et la RD1006.

Profil en travers du réseau viaire

Source : Avant-Projet - INGEROP, 2016

      - Accès et rétablissement des accès

Par sa localisation géographique, la zone commerciale bénéficie d’un accès privilégié au réseau structurant d’infrastructures (RD1006).

Le carrefour à l’avenue des Marronniers est aménagé en « T » :

avec un tourne à gauche (longueur de stockage de 20 ml) sur l’Avenue des Marronniers pour sécuriser les échanges,

un panneau stop sur la voie créée,

la conservation des continuités cycles.

Le projet intègre le rétablissement des accès aux activités et équipements existants, notamment au service de sécurité civile.

Géométrie du carrefour sur l’avenue des Marronniers

Source : Avant-Projet - INGEROP, 2016

Gestion des eaux pluviales

Le principe de gestion des eaux pluviales est le suivant :

Absence de rétention à la parcelle,

Deux bassins de rétention (décrit ci-après) assurent la collecte et rejet des eaux à un débit limité, l’un au Nord et l’autre à l’Ouest,

Collecte des eaux de voirie dans un fossé principal intégrant l’acheminement des eaux pluviales des parcelles Sud et de la voirie jusqu’au bassin Ouest.

Principe de gestion des eaux pluviales

Caractéristique des bassins

Selon l’étude hydraulique, les caractéristiques des bassins sont les suivantes :

Bassin Nord : 1 995 m3

Bassin Ouest : 7 220 m3

Fossé de collecte principal

Le fossé de collecte principal permet le cheminement des eaux pluviales des parcelles Sud et de la voirie jusqu’au bassin Ouest. Il est dimensionné, en cohérence avec le dimensionnement des ouvrages de rétention, pour un épisode centennal.

Hypothèses de dimensionnement

Conformément à l’étude hydraulique et aux regards des enjeux à l’aval, les préconisations suivantes sont retenues pour le dimensionnement des ouvrages de rétention :

Volumes de rétention calculés par la méthode des pluies pour une période de retour centennale,

Coefficient de sécurité de 1.2,

Débit de fuite calculé sur la base de 10 l/s/ha aménagé

Le taux d’imperméabilisation des parcelles est de 90% pour les parcelles Sud et de 70% pour la parcelle Nord. Il est considéré à 100% pour la voirie, les parkings, les fossés et bassins de rétention.

Le coefficient de ruissellement des espaces imperméabilisés est considéré comme égal à 100%, en cohérence avec les données du DLE de 2005. Il est de 20% pour les espaces verts.

Requalification du Peluq

Le Peluq sera dévié puis renaturé sur environ 450 m linéaire.

L’étude d’inondabilité de la zone des Sétives menée par HTV en Juillet 2013 évalue le débit centennal du cours d’eau à 3,4 m3/s au niveau de la zone d’étude.

Ce débit est calculé en considérant que la hauteur de l’ouvrage de franchissement sur l’avenue des Marroniers est réduite par 40 cm d’engravement. La capacité maximale hydraulique de cet ouvrage est alors estimée compte tenu de cet engravement.

De manière sécuritaire, il est ainsi considéré, dans cette étude et pour le dimensionnement de la section du Peluq, un débit de référence de 5 m3/s.

D’après l’étude HTV, la pente du cours d’eau au niveau de la zone d’étude est de 0.7%. Le dimensionnement, à l’aide de la formule de Strickler, est alors le suivant :

Dimensionnement du ruisseau du Peluq au droit de la zone à renaturer

Esquisse de profil du Peluq

Source : AVP Paysager, Folia, 2016

Insertion architecturale, paysagère et environnementale

Le projet s’inscrit dans un environnement naturel fort, il est proposé un aménagement simple et fonctionnel, fortement paysager, qui permettra au bout de quelques saisons, de recréer une lisière paysagère et boisée aux Sétives.

Le parti d’aménagement paysager intègre :

Une haie vive de 1 m de large (plantée d’arbustes à développement limités), localisée en bordure de la liaison douce. Elle servira également à marquer la limite des parcelles de la ZAC et d’intégré l’éclairage de la liaison douce ;

Une noue engazonnée, variant de 9 à 11 m de large selon le secteur, qui collecte et dirige les eaux vers le bassin de rétention Ouest,

Une renaturation du Peluq de 10 m de large en son lit, bordé de part et d’autre par des boisements de 5 m d’épaisseur, constitués d’espèces locales.

Les bassins de rétention Nord et Ouest bénéficie d’un traitement paysager pour s’intégrer dans la continuité des aménagements et de la renaturation du Peluq.

Traitement paysager de la section Est

Traitement paysager de la section Ouest

Source : AVP Paysager, Folia, 2016

Essences et techniques utilisées

La gestion des espaces repose sur le recours à une palette végétale nécessitant que peu d’entretien et aucun arrosage automatique.

A ce jour, il est prévu :

des arbustes de 1,50 à 2,00 m de haut, de type « haie vive » dans l’espace vert situé le long de la liaison douce,

des arbres tiges et de cépées d’essences locales pour les espaces boisés, choisis pour leur qualité environnementale et paysagère, dans un esprit de cohérence avec la zone naturelle des Sétives.

Les essences pressenties sont les suivantes : Frênes, Peupliers, Aulnes et Erables.

Gestion des eaux usées

Au Nord, le réseau de collecte des eaux usées prévoit une collecte gravitaire des parcelles par une canalisation raccordée sur la canalisation existante sous la rue Lavoisier.

Au Sud, le réseau de collecte des eaux usées prévoit une collecte gravitaire des parcelles par une canalisation mise en place sous le chemin en terre qui longe la RD1006. Elle sera raccordée à la canalisation existante vers le giratoire de la RD522 et de la RD1006.

Réseaux et divers

Le projet intègre la desserte et le rétablissement des réseaux d’eau potable, d’électricité, de défense incendie, d’éclairage public, de gaz et de télécommunication.

Descriptions particulières

Prise en compte de l’environnement

Impliquer les entreprises amenées à intervenir

L'approche consiste, d'une part, à limiter les nuisances et les incidences prévisibles sur l'environnement (telles que les émissions sonores des matériels utilisés, le respect des emprises de travaux, la mise en place d'un dispositif d'assainissement provisoire,…) et, d'autre part, à obliger les entreprises à prendre le maximum de précautions.

Toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront détaillées dans un Plan de Respect de l’Environnement (PRE).

Aussi, afin de s’assurer de la prise en compte de l’environnement, le plus en amont possible dans les procédures de consultation des entreprises, les marchés de travaux intégreront des clauses destinées à prendre en compte les enjeux d'environnement et le cadre de vie pendant le chantier. En cas de non-respect de ces clauses, le cahier des charges mentionnera des pénalités.

Informer les riverains et les usagers

L'information des tiers est un enjeu fondamental pour une meilleure acceptation des nuisances engendrées par un chantier, quel qu'il soit, afin que les désagréments liés aux travaux soient anticipés et, par la même, mieux tolérés.

Le dispositif d'information sera opérationnel préalablement au démarrage du chantier et durant le déroulement du chantier. Cette mesure d'accompagnement de l'avancement du chantier assurera une communication transparente sous une forme adaptée.

Par exemple, il pourra prendre la forme d'une campagne d'information faisant l'objet de réunions, de publipostages, de site internet, de visites de chantiers,…

Information des riverains et des usagers

L'article R.571-50 du Code de l’Environnement précise que : « Préalablement au démarrage d'un chantier de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres, le maître d'ouvrage fournit au préfet de chacun des départements concernés et aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux et les installations de chantier les éléments d'information utiles sur la nature du chantier, sa durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances. Ces éléments doivent parvenir aux autorités concernées un mois au moins avant le démarrage du chantier […]. Le maître d'ouvrage informe le public de ces éléments par tout moyen approprié. »

Modalité de contrôle et de suivi des mesures environnementales

Réaliser un suivi environnemental de chantier

Le projet fait l'objet d'une démarche de suivi environnemental durant les travaux, amorcée dès la phase d'étude.

Le suivi environnemental du chantier constitue un outil efficace de gestion pour :

insister sur les aspects particulièrement sensibles dont les entrepreneurs devront tenir compte dans la conduite de chantier (mesures organisationnelles,…),

contrôler et mettre en œuvre les mesures de protection de l'environnement intégrées au projet,

faire respecter la réglementation (arrêtés préfectoraux,…), mettre en œuvre des mesures supplémentaires en réponse aux aléas techniques de chantier et à l'accompagnement des travaux (emprise localement plus étendue, ajustement technique),…

Surveillance et entretien des ouvrages

Les ouvrages feront l’objet de contrôle pour détecter les anomalies. Le personnel est par ailleurs formé aux modalités et aux procédures d’intervention en cas d’accidents.

Il s’agit d’opérer une surveillance périodique (plusieurs fois par an) permettant le nettoyage des fossés d’écoulement, l’enlèvement des flottants, la détection de produits suspects, ...

Une fois par an, une visite complète des ouvrages hydrauliques est effectuée afin de s’assurer du bon fonctionnement des équipements. Les ouvrages de rétention, les caniveaux, les fossés et les cunettes sont visités, et si besoin entretenus, afin d’éviter le colmatage ou l’encombrement.

Protocole d’intervention en phase travaux

En phase de travaux, dans l'hypothèse d'un déversement accidentel d'hydrocarbures ou autre produit polluant, un protocole de réaction pour le bon déroulement des interventions, préalablement établi par l'entreprise, sera suivi et scrupuleusement respecté.

Il sera basé sur les principes suivants :

localisation et arrêt de la source de pollution ;

avertissement sans délai du Maître d'œuvre, avec description de l'incident et évaluation du risque ;

confinement des déversements avec, selon la configuration des lieux, une identification de la trajectoire de diffusion des substances : risques d'étalement à la surface du sol, d'infiltration dans le sol, de pénétration dans un réseau existant (fossés, canalisation, cours d'eau...) ;

en cas de déversement sur le sol : creusement d'une tranchée d'isolement, mise en œuvre d'une digue de retenue, utilisation de matériaux absorbants, mise en œuvre de barrages absorbants pour isoler toutes les sources d'eau ;

en cas de déversement dans l'eau ou risquant d'atteindre une source d'eau : construction de digues de retenues, utilisation du relief naturel ou d'un fossé, excavation d'un puits ou d'une tranchée ;

une fois le contaminant confiné, les opérations de récupération doivent être immédiates ;

le terrassement du maximum de terres polluées doit être réalisé, avec le stockage immédiat et provisoire de ces terres sur une aire étanche ou dans une benne étanche ;

l'intervention d'une entreprise spécialisée doit être engagée pour le pompage de résidus liquides ou l'évacuation des terrains pollués ;

selon la nature des risques, l'arrêt des postes de travail sera exécuté, dans la zone de sinistre ;

réalisation d'un constat contradictoire ou intervention d'un huissier.

Des produits absorbants et/ou membranes étanches devront être tenus à disposition sur le site pour les interventions.

Le responsable de chantier sera en possession d’une liste d'entreprises spécialisées dans les interventions de dépollution. Cette liste sera inscrite dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE), établi par l'entreprise en charge des travaux.

Phasage prévisionnel des travaux

Les principales échéances prévisionnelles sont :

2017 : démarrage des travaux, dont le déboisement

2018 : aménagement de la zone d’activités,

2019 : mise en service.

Appréciation sommaire des dépenses

L’estimation de l’opération se décompose de la façon suivante :

| TOTAL | 4 700 000 € HT |
| --- | --- |
| Acquisition foncière* | - |
| Travaux | 4 700 000 € HT |

Source : PRO, Janvier 2016

(*) La SARA est propriétaire de l’ensemble des terrains.